## Slide 1: SUNI
Sistema Unificado de Información

## Slide 2
Análisis y definición de BD
Seguimiento y Resultados
Informes
Adecuación de BD
Sept-2
Sept- 1
Agosto 2
Agosto 1
Julio 2
Julio 1
Junio 1
Mayo 2
Mayo 1
Junio 2
Mayo-Septiembre
Ingresos
SyR
SUNI-CD; Vista y fanálisis de casos, funcionalidad de ingreso, pruebas, validación y uso.
TPE / Seguimiento
TPE / Seguimiento
TIMELINE SUNI
Según el avance actual
Hemos segmentado la planificación de manera quincenal, por lo que resultados palpables e implementables deben ser visibles cada quincena.
El modelo es incremental, por lo que los resultados por sección alimentarán la base de datos general.
La vista del timeline van de mayo a septiembre (CD y TPE/Seguimiento).
Esto permite regresar a programar una vez detectados los cambios necesarios, ya sea técnicos o de usuario.

## Slide 3
Semana 08 – 12 Julio
AVANCES
Se realizó el área de administración de perfiles de usuario que permite:
Dar de alta a una persona. Creando un usuario y asignando rol al mismo si fuera solicitado.
Buscar usuarios y personas bajo diversos criterios de búsqueda.
Modificar datos personales.
Se generó un código de búsqueda de usuario con autocompletado y origen de datos en tiempo real. Permite buscar a una persona por su nombre (aun si no tiene rol como colaborador de FUNSEPA), nombre de usuario y número de DPI.
Se creó una página de perfil con edición de datos de usuario en página que permite modificar la información haciendo click sobre el dato.

## Slide 4
Semana 15 – 19 Julio
PRIORIDADES
Finalizar el método de carga, asignación y modificación de imágenes de perfil.
Análisis de integración y proposición de algoritmos necesarios para gestionar:
  Cursos
  Calendarios
  Notas
  Descripciones de Cursos
  Hitos
Analizar las relaciones necesarias y la integración en el sistema para estos módulos.
Establecer los casos de uso aplicables a la gestión de estos módulos.
Propuesta de relaciones de algoritmos necesarios para la gestión.